## Slide 1: Noctambus
Réunion du 13 NOVEMBRE 2015

## Slide 2: Sommaire
Mises à jour des documents
  Liste des risques
  Vision
  Architectures
Nouveaux documents
  Maquette
  Choix de la technologie
  Product backlog
  Planification
Questions et commentaires ?

## Slide 3: Mises à jour des documents Liste des risques
Remplacement de maîtrise par contrôle
Ajout de nouveaux risques
  Abandon définitif d’un membre du groupe (Risque humain)
  Parse.com est indisponible (Risque technique )
1 | Facile | Le risque peut être facilement maitrisé.
2 | Moyen | Le risque est moyennement maitrisable.
3 | Difficile / Impossible | Aucune maitrise possible. Indépendant de notre volonté.
Départ
Arrivée

## Slide 4: Mises à jour des documents Liste des risques
 | Description | Probabilité (P) | Impact (I) | Détection (Pr) | Maîtrise (M) | Criticité (P*I*Pr*M) | Niveau de risque
RH01 | Mauvaise communication entre le mandant et le groupe | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | Moyen
RH02 | Absence du mandant | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Faible
RH03 | Mauvaise organisation du groupe | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | Moyen
RH04 | Baisse de productivité à cause des CC ou examens | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | Moyen
RH05 | Abandon définitif d’un membre du groupe | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Faible
RT01 | Perte de temps liée aux technologies choisies. | 2->3 | 2 | 1 | 2 | 8->12 | Important
RT02 | Parse.com est indisponible | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | Moyen

## Slide 5: Mises à jour des documents Vision
Android
IOS

## Slide 6: Mises à jour des documents Architectures

## Slide 7: Nouveaux documents Maquette - Menu

## Slide 8: Nouveaux documents Maquette - Horaires

## Slide 9: Nouveaux documents Maquette – A proximité

## Slide 10: Nouveaux documents Maquette – Itinéraire

## Slide 11: Nouveaux documents Maquette – Lignes

## Slide 12: Nouveaux documents Maquette – Tickets

## Slide 13: Nouveaux documents Maquette – Autres

## Slide 14: Nouveaux documents Choix de la technologie

## Slide 15: Nouveaux documents Choix de la technologie

## Slide 16: Nouveaux documents Choix de la technologie

## Slide 17: Nouveaux documents Product backlog

## Slide 18: Nouveaux documents Planification

## Slide 19: Questions et commentaires ?