## Slide 1: Noctambus
Réunion du 27 octobre 2015

## Slide 2: Sommaire
Besoins
Méthode utilisée
Architectures
Plan d’assurance qualité
Liste des risques
Planification
Commentaire

## Slide 3: Besoins
Développer une application mobile multiplateformes
  Avoir des informations sur les lignes et des arrêts.
  Faire différente recherche
  Avoir une géolocalisation, pour avoir des arrêts à proximité.
  Utiliser la carte afin de voir les itinéraires.
  Envoyer des SMS depuis l’application pour acheter un ticket.
  Avoir des informations statiques sur les tarifs, les mentions légales, etc.

## Slide 4: Méthode utilisée
SCRUM adapté
  Sprint : 5 semaines
  Daily meeting  weekly meeting (skype)
  Documentation plus importante

## Slide 5: Architectures

## Slide 6: Plan d’assurance qualité
Langage – Logiciel - Méthode
3 phases
  Phase 1
    Étude d’opportunité
    Acceptations
    Architecture
    Planification
  Phase 2
    Sprint (5 semaines)
    Livrable
    Mise à jour des documents
    Phase 3
      Conclusion
      Livraison et installation

## Slide 7: Liste des risques 1
2 types de risques
  Humains
  Technique
Classification
  Mesure de probabilité
1 | Rare | Peut se produire une à deux fois
2 | Possible | Peut arriver quelques fois pendant le projet
3 | Certain | Se produit régulièrement

## Slide 8: Liste des risques 2
Mesure de l’impact
Mesure de détection
1 | Mineur | Retard de 1 -3 jours maximum
2 | Majeur | Retard de 4 jours ou plus
3 | Critique | Le projet peut avoir plusieurs semaines de retard, voir complètement arrêté
1 | Facile | Risque facilement détectable.
2 | Difficile | Risque difficilement détectable. La team devra penser à tous les cas possibles.
3 | Impossible | Impossible de prévoir le risque en avance.

## Slide 9: Liste des risques 3
Mesure de contrôle
1 | Facile | Le problème peut être résolu rapidement et n’entraine pas de retard.
2 | Majeur | Le problème nécessite quelques heures pour sa résolution.
3 | Critique | Le problème prend beaucoup de temps pour être résolu par la team.

## Slide 10: Liste des risques 4
 | Description | Probabilité (P) | Impact (I) | Détection (Pr) | Maîtrise (M) | Criticité (P*I*Pr*M) | Niveau de risque
RH01 | Mauvaise communication entre le mandant et le groupe | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | Moyen
RH02 | Absence du mandant | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Faible
RH03 | Mauvaise organisation du groupe | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | Moyen
RH04 | Baisse de productivité à cause des CC ou examens | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | Moyen
RT01 | Perte de temps liée aux technologies choisies. | 2->3 | 2 | 1 | 2 | 8->12 | Important
Faible | Moyen | Important
1<= C <= 2 | 3<= C <= 8 | 9<= C <= 81
Tableau de classification des risques

## Slide 11: Planification

## Slide 12: Commentaires